# 현장 시험 프로토콜 템플릿(산업용 화학제품)

4개 섹션: 개요와 준비 / 조건, 절차, 중단과 복귀 / 측정 항목과 합격 기준 / 담당자, 일정, 시료 관리와 보고.

# 작성 안내

고객이 추천 제품을 받아들이고 라인 시험으로 확인하기로 했을 때 이 프로토콜을 씁니다. 제품과 라인마다 프로토콜을 하나씩 씁니다.

받아들인 추천과 그 미결 항목에서 시작해 섹션 순서대로 채웁니다. 문서나 실험실 데이터로 이미 정리된 항목은 시험에 넣지 않습니다.

모든 측정값, 한계, 투입량은 단위와 함께 적습니다. 아직 합의하지 않은 값은 짐작하지 말고 "시작 전 확인 예정"으로 적습니다.

합격 기준, 중단 신호, 판정 규칙은 첫 시험 시료 전에 확정하고, 결과가 나온 뒤에도 바꾸지 않습니다. 나중에 추가한 지표는 기준이 아니라 관찰 사항으로 보고합니다.

기준선은 같은 라인에서 같은 방법과 같은 실험실로 현행 제품을 측정해 잡습니다.

준비, 전환, 세척, 폐기 단계마다 제품별 SDS와 현장의 변경, 허가, 폐기물 규정을 따릅니다.

진행의 온전성이 깨진 시험(예: 투입 중단)은 해석하지 말고 실패한 시험으로 보고 다시 합니다.

시험을 시작하기 전에 생산, 품질, 엔지니어링, 안전, 공급사 기술 담당자의 서명을 받습니다.

빈 양식 뒤에 가상 예시가 있습니다. 실제 시험이 아니며, 그 값은 권장값이 아닙니다.

# 프로토콜 식별 정보

| 항목 | 단위 또는 형식 | 기재 |
| --- | --- | --- |
| 프로토콜 번호와 개정 번호 | 텍스트 |  |
| 고객 현장 | 텍스트 |  |
| 공급사 | 텍스트 |  |
| 발행일 | YYYY-MM-DD |  |

# 1. 시험 개요와 준비

| 항목 | 단위 또는 형식 | 기재 |
| --- | --- | --- |
| 목적(시험 결과로 내릴 결정 하나) | 텍스트 |  |
| 받아들인 추천(참조, 날짜) | 텍스트, YYYY-MM-DD |  |
| 시험 제품 | 이름, 등급 |  |
| 시험 로트 | 로트 번호 |  |
| 라인 또는 시스템, 용도 | 텍스트 |  |
| 대조 또는 기준선(현행 제품, 기간) | 텍스트, 일 |  |
| 시료(시험, 대조, 보관) | 텍스트 |  |

받아들인 추천의 미결 항목(한 줄에 하나):

| 번호 | 미결 항목 | 답하는 측정 | 항목을 닫는 결과 |
| --- | --- | --- | --- |

준비 항목:

| 준비 항목 | 담당자 | 기한 | 완료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시험 제품 SDS 현장 비치 |  |  | [ ] |
| SDS에 따른 보관과 취급 |  |  | [ ] |
| 현장 변경 승인(변경 관리) |  |  | [ ] |
| 시험에 적용되는 허가 |  |  | [ ] |
| 투입 설비 점검과 교정 |  |  | [ ] |
| 복귀용 현행 제품 보관 |  |  | [ ] |
|  |  |  | [ ] |
|  |  |  | [ ] |

# 2. 시험 조건, 절차, 중단과 복귀

| 항목 | 단위 또는 형식 | 기재 |
| --- | --- | --- |
| 투입 조건 | 농도, 투입 속도(예: mg/L, mL/min, % v/v) |  |
| 시험 기간 | 시작일과 종료일, 일수 |  |
| 운전 조건 범위 | 변수마다 단위와 함께(예: °C, pH, 유량) |  |
| 전환 절차 | 단계 |  |
| 안정화 기간(첫 판정 시료 전) | 시간 또는 일 |  |

중단 신호:

| 중단 신호(측정값) | 한계 또는 사건(단위 포함) | 중단 결정권자(역할, 이름) | 복귀 절차 |
| --- | --- | --- | --- |

현행 제품으로 복귀(투입 중지, 세척 또는 퍼지, 재투입, 정상 범위 확인):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

# 3. 측정 항목과 합격 기준

3a. 기준, 한계값, 방법.

| 번호 | 기준 | 한계값(단위 포함) | 시험 방법 |
| --- | --- | --- | --- |

3b. 시료 채취와 비교. 번호는 3a와 같습니다.

| 번호 | 시료 채취 지점 | 평균 기간(일) | 비교 대상(기준선 또는 대조) |
| --- | --- | --- | --- |

판정 규칙(합격, 불합격, 연장과 각각의 요건):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

# 4. 담당자, 일정, 결과 기록

4a. 할 일. 첫 행은 고객의 사전 승인입니다.

| 할 일 | 담당자(역할, 이름) | 기한(YYYY-MM-DD) | 완료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객이 이 프로토콜을 승인 |  |  | [ ] |

4b. 시료 관리 이력. 계획한 시료마다 한 행. 각 행은 시험 기록부에서 확인합니다.

| 시료 번호 | 장소 | 시각(날짜, hh:mm) | 양(mL 또는 g) | 용기 | 인계(보낸 사람, 받은 사람, 서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4c. 보고.

| 항목 | 단위 또는 형식 | 기재 |
| --- | --- | --- |
| 보고 형식 | 텍스트 |  |
| 중간 보고(주기) | 텍스트 |  |
| 최종 보고서 기한 | YYYY-MM-DD |  |
| 보고서 수신자 | 이름 |  |

# 서명

| 부서 | 이름 | 서명 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 생산 |  |  |  |
| 품질 |  |  |  |
| 엔지니어링 또는 보전 |  |  |  |
| 안전·환경 |  |  |  |
| 공급사 기술 담당자 |  |  |  |

# 서명 전 점검

[ ]  모든 미결 항목에 그 항목에 답하는 측정과 항목을 닫는 결과가 있다.

[ ]  기준선이 시험과 같은 라인, 방법, 실험실을 쓴다.

[ ]  모든 중단 신호에 단위가 붙은 한계, 지정된 사람, 복귀 절차가 있다.

[ ]  모든 기준에 한계값, 방법, 시료 채취 지점, 평균 기간, 비교 대상이 있다.

[ ]  판정 규칙을 합격, 불합격, 연장에 대해 한 문장으로 썼다.

[ ]  계획한 모든 시료에 시료 관리 행이 있고, 보관 시료도 들어 있다.

[ ]  "시작 전 확인 예정" 항목을 모두 해결했다.

메모:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

# 가상 예시(실제 시험이 아님)

아래의 제품, 값, 기간, 한계, 역할은 모두 가상이며 실제 시험에서 가져오지 않았습니다. 어떤 시스템에도 권장하는 값이 아닙니다.

## 1. 개요와 준비(예시)

| 항목 | 기재(예시) |
| --- | --- |
| 목적 | 1번 냉각탑에서 억제제 X로 현행 제품을 바꿀지 결정 |
| 제품과 로트 | 억제제 X, 로트 2611 |
| 라인과 용도 | 개방 순환식 1번 냉각탑, 스케일·부식 억제 |
| 미결 항목 | 현장 보충수 조건에서의 스케일 억제, 연강 부식 |
| 기준선 | 현행 제품, 전환 전 14일, 같은 시료 채취와 실험실 |
| 준비 | 현장 SDS 비치, 현장 변경 승인, 투입 펌프 교정, 현행 제품 토트 보관 |

## 2. 조건, 중단과 복귀(예시)

| 항목 | 기재(예시) |
| --- | --- |
| 투입 | 보충수 기준 제품으로 15 mg/L |
| 기간 | 42일 |
| 운전 조건 범위 | pH 7.8~8.6 |
| 안정화 기간 | 첫 판정 시료는 8일째 |
| 중단 신호 1 | 칼슘 농축 배수가 염화물 농축 배수보다 20% 넘게 낮은 날이 2일 연속. 유틸리티 책임자가 결정 |
| 중단 신호 2 | 투입 펌프 고장 12시간 초과. 유틸리티 책임자가 결정 |
| 복귀 | 억제제 X 투입 중지, 보관해 둔 토트에서 현행 제품 재투입, pH와 칼슘 농축 배수가 범위로 돌아왔는지 확인 |

## 3. 합격 기준(예시)

| 기준 | 한계값 | 시료 채취와 평균 | 비교 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연강 쿠폰 부식 속도 | 기준선 이하 | 환수 라인 쿠폰 랙, 쿠폰 28일 노출 | 기준선 |
| 열교환기 튜브 침착물 등급 | 기준선보다 나쁘지 않음 | 시험 종료 시 점검 | 기준선 |

판정 규칙(예시): 두 기준을 모두 충족하면 합격, 데이터가 부족하면 14일 연장, 그 밖에는 불합격.

## 4. 담당자, 시료 관리, 보고(예시)

| 항목 | 기재(예시) |
| --- | --- |
| 첫 행 | 2026-11-06까지 고객이 프로토콜 승인 |
| 일일 시료 | 환수 라인, 08:00, 500 mL, 날짜, 시각, 냉각탑을 라벨로 표시한 HDPE 병. 운전원이 현장 실험실로 인계 |
| 보관 시료 | 시험 로트 2611, 1 L, 최종 보고서 승인 때까지 보관 |
| 보고 | 주간 표, 시험 종료 7일 후 최종 보고서 |